重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

年度零星工程结算审核服务需求调查公告

我院拟于近期采购年度零星工程结算审核服务项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

年度零星工程结算审核服务

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

- 根据业务需要，我院拟于近期采购年度零星工程结算审核服务项目。

- 基础技术规格

- （一）工程规模：单项工程造价在5万（含）-20万元（含）之间的零星工程。包括房屋建筑及其附属设施的建造、装修改造、修葺和与其配套线路、管道、设备安装及维修；院区范围内的零星维修、零星装修、零星土建、零星水电安装工程及其他零星工程。

（二）服务内容

- 由成交供应商对采购人采购范围内的工程进行结算审核，并出具结算审核报告。出具书面审核报告（含电子版），需包含：结算核增/核减明细及依据、争议问题说明及处理建议、规范工程管理建议。

（三）服务要求

- 1.供应商应恪守社会中介服务机构“独立、客观、公正”的执业原则，切实履行“诚信、廉洁、高效”的服务方针，严格执行国家颁布的执业规范、规程和技术标准，对审核结果公正、公平性负责。

- 2.审核单位应提前掌握各项目概括、施工情况、实时跟踪项目进度、对重要环节进行现场探勘。

- 3.在各零星项目隐蔽工程覆盖前必须开展现场探勘，并留存影像资料及书面记录，以备采购人审核。

- 4.审核单位应在收到资料后5个工作日内完成结算审核服务。

5.审核单位根据各项目施工进度开展结算审核工作，结算审核报告可集中出具，暂定一季度出具一次（采购人可根据项目集中程度适时调整），但必须一个项目出具一个定案表，采购人按照报告出具次数支付结算审核费用。

（四）人员

- 1.审核单位需指定1-2名造价人员专门负责结算审核服务，服务期内不得随意更换。

- 2.造价人员需具备二级及以上专业造价工程师资格且工作经验满5年。

（五）业绩

- 2022年1月1日以来类似年度零星审核业绩1个。

五、商务要求

（一）服务期限

合同签订至2026年度已实施工程（项目）结算审核结束为止。

（二）付款方式

结算审核报告经采购人审核合格，且审核单位提交本项目有关的所有资料及付款资料后，采购人根据内部付款流程履行付款手续。

审核单位结算审核结果若经采购人（或采购人委托的第三方社会中介机构）复审，审减率应控制在3%以内（含3%）；审减率超过3%以上，委托人有权对咨询人进行经济处罚，审减率每增加1%，则扣减本次造价咨询服务费的10%，最高扣减100%;审减率超过7%以上（含7%），委托人有权终止合同。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照；

（三）推荐产品基本情况：

- 1.报价

- （1）基本审计费及审减效益费参照渝价〔2013〕428号文“工程造价咨询服务收费项目及标准(清单计价方式) -安装、装饰、维修”计费标准，供应商需在该计费标准基础上进行折扣报价。

- 供应商报价折扣：        。

- 2.若涉及单项送审，供应商需额外报价单个项目的审计服务费。具体如下：

| - 项目 | - 预算 | - 供应商报价 |
| --- | --- | --- |
| - 工程造价5万元（含）-10万元（含）的项目 | - 3000元/个 |  |
| - 工程造价10万元（不含）-20万元（含）的项目 | - 3000元/个 |  |

注：严禁恶意超低价竞标，违者将被拉入本单位采购黑名单。

2.同类采购项目历史成交信息（不少于3个，提供合同、中标通知书、中标公告截图等）如果有。

注：须提供合同金额或中标金额。

（四）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按“四、基础技术规格”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表：

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按“五、商务要求”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

七、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2025年11月3日

（三）推介书上传截止时间：2025年11月6日10:00

（四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：黄老师        联系电话：023-62490347.

联系人：李老师        联系电话：023-62896102.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆市第五人民医院

2025年11月3日