重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

放射治疗科和介入科设备机房改建工程监理服务

项目需求调查公告

我院拟于近期采购放射治疗科和介入科设备机房改建工程监理服务项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

放射治疗科和介入科设备机房改建工程监理服务

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：为保证日常工作顺利进行，拟采购放射治疗科和介入科设备机房改建工程监理服务。

- 采购项目预（概）算：41600元。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 数量（项） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射治疗科和介入科设备机房改建工程监理服务 | 41600 | 1 | 41600 |  |
| 合计 | 大写：肆万壹仟陆佰元整（¥41600.00元） |  |  |  |  |

- 四、供应商特定资质要求

- （一）具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或建设行政主管部门颁发的建筑工程监理乙级及以上资质（提供有效的资质证书复印件）。

五、工程项目基本情况：

（一）项目名称：重庆市第五人民医院放射治疗科和介入科设备机房改建工程。

（二）项目地点：重庆市第五人民医院新院区（南岸区鸡冠石镇望溪路121号）。

（三）项目建设规模：本工程装修面积约800㎡，具体装修改造内容为：机房墙面、地面、吊顶、网络、消防、照明及配电系统、设备基础、设备吊架、辐射防护、暖通空调（通风）等。项目所涉及的设备需从老院区搬迁至新院，设备转移需在老院区和新院区准备搬迁运输通道，将老院区设备安放大楼的医梯井道作为搬迁通道，在老院区医梯井道设置转运平台及吊运钢架。

（四）工程费估算金额：200.6万元。

- 六、服务需求规格

- （一）监理服务范围

- 1.施工准备：审核图纸，提出优化建议；审查施工单位施工组织设计、施工方案、人员及设备进场计划等。

- 2.施工阶段：监督工程质量，检查原材料、构配件质量，旁站关键工序；把控工程进度，对比计划与实际进度，及时纠偏；控制工程投资，审核工程计量与支付；负责安全管理，检查安全措施落实，排查隐患。

- 3.竣工验收：参与预验收，提出整改意见；协助组织竣工验收，审查竣工资料，出具监理报告。

- 4.保修阶段：对质量缺陷调查，督促维修，验收维修成果。

- （二）从合同签订至工程缺陷责任期满,施工阶段监理服务期预计为60个日历日（最终以实际施工时间为准），缺陷责任期2年。

- （三）监理服务质量：依据国家、地方及行业标准规范监理，工程质量达合格标准，进度符合工期要求，投资控制在预算内，杜绝重大安全事故。

- （四）监理人员要求

- 1.总监理工程师：1人，为单位在职人员，具备建设行政主管部门颁发的监理工程师注册执业证书（注册专业为建筑工程）并在投标单位注册执业。

- 提供拟派总监理工程师有效的监理工程师注册执业证书、身份证、供应商为其缴纳的养老保险证明材料。

- 2.专业监理工程师：按项目需求配置，具备相应专业资格证书及监理经验。

- 供应商须自行承诺（格式自拟）中标后在签订合同之前，按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师，出具任命文件。任命文件应当明确专业监理工程师的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。专业监理工程师应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。

- 中标后不能满足该要求的，采购人可取消供应商中标资格；签订合同后不满足该要求的，采购人按合同相关条款要求供应商承担责任并上报行政主管部门；给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任或违约责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，作否决投标处理。

- 3.监理员：按项目需求配置。

- 供应商须自行承诺（格式自拟）中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目监理员，出具任命文件。任命文件应当明确监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，采购人可取消供应商中标资格；签订合同后不满足该要求的，采购人按合同相关条款要求供应商承担责任并上报行政主管部门；给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任或违约责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由磋商小组作否决投标处理。

- 七、商务要求

（一）服务期：从合同签订至工程缺陷责任期满。施工阶段监理服务期预计为60个日历日（最终以实际施工时间为准），缺陷责任期2年。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包含不限于：服务费、人工费、差旅费及提供服务所需的设备费、培训费、咨询费、专家费、印刷费及各种应纳的税费、采购代理服务费和交易服务费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行补偿。

（三）结算方式：

本项目监理服务费金额实行总价包干，中标价=结算价。

（四）付款方式：工程竣工验收合格后支付监理服务费的50%，余款50%工程结算完成后支付。

- 八、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传。需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，

（三）推荐产品基本情况

1.报价：（按清单报价）

2.同类采购项目历史成交信息（不少于3个，提供合同、中标通知书、中标公告截图等），如果有。

（四）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # ... |  |
| # 2 | # ... |  |
| # 3 | # ... |  |
| # 4 | # ... |  |
| # 5 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “六、服务需求规格”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表:

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |
| 2 | ... |  |
| 3 | ... |  |
| 4 | ... |  |
| 5 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “七、商务要求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

- 资质材料复印件。

九、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）。

（二）发布时间：2025年10月10日

（三）推介书上传截止时间：2025年10月14日18:00

(四）推介书上传方式：：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：沈老师     联系电话：023-62490347.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

2025年10月9日