重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

病案数字化扫描服务需求调查公告

我院拟于近期病案数字化扫描服务项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

病案数字化扫描服务

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：根据医院需要，拟采购病案数字化扫描服务。在约定时间内对出院归档纸质病案300万页，提供纸质病案的数字化加工、存储、备份服务，提供病案室信息化管理系统、病案室信息化工作站等相关软件。

- 采购项目预（概）算：20万元。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元/页） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病案数字化扫描服务 | 页 | 300万 | 0.066 | 20 |  |
| 合计：大写：贰拾万元整（¥200000.00） |  |  |  |  |  |  |

- 服务需求规格

- （一）服务内容：根据医院需要，拟采购病案数字化扫描服务。在约定时间内对出院归档纸质病案300万页，提供纸质病案的数字化加工、存储、备份服务，提供病案室信息化管理系统、病案室信息化工作站等相关软件。

- 注：项目完成后，提供的软件医院拥有永久使用权，且保证软硬件能正常运作。

- （二）服务需求规格：

- 1.对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像；

- 2.兼容性：数字化病案图像浏览等软件兼容好，能方便医院后期的信息整合和调用等；实现与现有医院病案数字化的数据无缝衔接，整合集成现有病案扫描系统的数据，方便病案室操作管理；

- 3.图像高清，数字化病案的图像尺寸为2048×1536（310万像素）及以上，必须同时提供彩色图像和黑白图像二份图片。彩色图像采用JPEG2000格式存储，文件平均大小232Kb之内，黑白图像采用TIFF格式存储，文件平均大小60Kb左右；（需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示）

- 4.信息化系统支持，提供供全院使用的病案数字化软件系统；

- 5.原始纸质病案可以使用条形码技术装箱保存，定位管理，便于对原始纸质病案的快速查找；

- 6.系统能够支持详细信息，可录入病案号，姓名，性别，年龄，出院日期，入院日期以及出院科室信息；

- 7.病案数字化系统需要整合到电子病历系统以及医院信息化平台中，以实现医院各系统的互联互通；

- 8.病案数字化软件功能要求：

- （1）病案数字化软件系统符合国家、卫生部等各种标准和规范，符合医院实际需求；

- （2）系统采用开放性设计，能根据院方实际需求进行应用系统功能重组、二次开发；

- （3）系统病案检索便利，支持单一和组合检索模式，包含但不限于：按照住院号、姓名、科室、身份证号等检索，满足使用者检索需求；（需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示）

- （4）安全保障，支持防偷拍功能，屏蔽非法拷贝病案。如阅读显示病案图像具有水印，防范数码相机偷拍。屏蔽非法拷贝病案，具有彩色和黑白阅读打印等功能；

- （5）授权访问数字化病案功能；支持设有网络申请和审批使用数字化病案功能；支持院内病历抽检管理功能，限制授权的时段内（永久、年、月、日、小时）功能（超出时间范围自动屏蔽）；医保、商业保险公司以及公检法等外部用户可以按系统临时授予的权限查看病案；（需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示）

- （6）病案访问权限分为阅读、打印和导出三类，病案数据导出支持PDF或图片格式。每一级权限向下兼容，访问控制包括用户组权限、科室权限、有效期限制、医学分类限制、IP地址限制、显示字段限制和特殊病案锁定；

- （7）系统自动记录用户在系统内所有操作的详细日志，并可形成报表，便于回溯追踪；（需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示）

- （8）系统可实现对病案数据的磁盘备份，提供定时定期的数据备份以及还原功能；

- （9）数字化病案的图像清晰、无歪斜、打印清晰；

- （10）每幅图像均有属性标注，病历索引数据与病历图像对应完全正确。

- 9.病案数字化软件模块要求：

- （1）权限管理模块

- 包括用户管理、用户组管理、用户组权限、科室管理、权限配置、医学分类模板、访问权限控制、显示字段控制、水印设置、病案锁定、病案申请审批、监控中心、病案错误报告、病案定位、病案导出、病案浏览统计等功能（需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示）

- （2）检索模块

- 包括关键词搜索、高级搜索、自定义搜索、经典搜索、病案搜索结果、病案图片浏览、病案收藏夹、申请查看、浏览历史、个性化设置等功能；

- （3）打印模块

- ①包括打印申请、快速打印、集中打印、集中复印、申请查询、打印参数、打印明细、复印明细、打印页数总计、邮寄明细等功能

- ②系统自带常用的打印套餐（包含但不限于：默认、院内科研、工伤、纠纷、投保、复查、自己保存、保险公司、公检法、特病、报销、常规复印、全选复印等）且病案室人员可自定义套餐

- ③ 系统可通过设置计费逻辑，通过计算单个病人的复印页数，自动计算出收费总费用。

- 10.系统接口要求：

- 经验收合格的完整数据应及时进行备份。

- （1）备份方式：为保证数据安全，备份载体的选择应多样化，可采用在线、离线相结合的方式实现多套备份。备份包括保存在硬盘介质里的数据库的备份文件、以文件夹形式保存的自然文件以及保存在其他介质里的数据库的备份文件、以文件夹形式保存的自然文件；

- （2）数据检验：备份数据也应进行检验。备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等；

- （3）备份标签：数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。

- （4）提供与东华HIS无纸化归档系统之间的接口服务，提供支持东华HIS系统抽取历史扫描数据的服务。

- 11.保密要求：

- （1）投标人必须与院方签订《安全保密责任书》并严格遵循；

- （2）数字化病案资料的所有权归属院方，院方交付给投标人加工实施的所有病案资料内容投标人不得以任何形式（复印、扫描、照相、转抄等）带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄露、传播、丢失、损坏、涂改等，不得以任何方式非法向外人泄露病案所涉及的病人隐私。(病案资料属患者隐私保护的重要内容。包括：患者基本信息，如姓名、年龄、出生日期、身份证号码、家庭住址、联系电话、联系人姓名、住址、电话等；医疗信息：就诊时间、所患疾病、既往病史、家族史、传染病史、遗传病史、所做手术或操作以及各种检查检验结果等。)在项目结束时所有病案实体都必须完整移交院方。若投标人违反上述要求，由投标人承担相应的责任；造成院方损失的，由投标人赔偿相应损失。

- 12.系统应符合互联互通四级评审的相关要求。

- 13.其他要求：

- （1）所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

- （2）材料选用应符合国家规定的环保要求。

- （3）投标人必须严格执行含有强制性条款的国家标准。

- （4）在项目实施过程中，如出现病历内容缺项或打印不清晰的病历内容，则投标人驻场人员须仔细记录,并及时通知病案室工作人员进行核对确认，保证质控病案完整性；若出现质疑病案完整性情况，驻场人员须配合搬箱查看及核对纸质病历。

- （5）投标人需做到病历“即扫描、即分类、即合格、即可用、即装箱”，对病案扫描实行实时人工质检，确保每一份病案在完成扫描后立即进入合格可用状态，无延迟、无积压。

- （6）部分政策指令性任务，需通过翻拍系统进行对接，投标人须免费开发软件功能，并提供技术保障。

五、商务要求

（一）报价要求

1.本项目为人民币报价，投标人须一次报出不得更改的价格。

2.报价为综合包干价，包含但不限于服务费、人工费、税费、售后服务费以及虽未载明但为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.报价包含必须包含因与院方原有病案数字化系统接口对接、数据清洗、界面集成等产生需支付给第三方公司的对接费用，采购人不再支付额外费用。

（二）售后服务要求

1.服务期限：自试运行验收合格之日起提供 一 年服务。

（2）投标人投标产品由产品厂家(指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明（提供厂家授权及售后服务承诺函并加盖投标人公章）。

2.安装测试要求

（1）投标人应派遣有经验的技术人员组成的工作小组到现场实施技术服务，包括软件安装、测试等技术服务、培训服务。

（2）在安装之前，应先进行培训，开始安装时，须让有关人员参与安装、检测和排除故障。

（3）调试工作完成后，投标人应提供咨询与技术提供工作，及时将其所发现并掌握的软件的操作、故障检测、故障排除方法通知。

（4）投标人应当严格按照合同约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装调试工作；安装调试期间发生的一切安全事故、违法违规事件，均由投标人负责处理并承担相应的责任和费用。

3.售后服务

服务期内，所有软件维护服务均为上门服务，提供软件系统免费升级服务，由此产生的费用均不再收取；投标人在服务响应方案中罗列出拟派现场实施人员姓名、职称、职务以及实施经验等资料；投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

在项目实施期间及项目完成后，若出现技术故障，投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。故障报修的响应时间：周一至周五8:00～17:30期间为1小时。

（2）现场响应

①在项目实施期间，投标人须常驻2名扫描人员；另投标人须在30日历日内按时按质按量将采购人历史数据要整合到新系统,导入前不得影响老系统的打印、查看、导出等功能，导入后不影响图片清晰度。

②扫描上岗人员必须经投标人组织的岗前培训并考核合格后方可上岗，且上岗后不得频繁更换。

③投标人驻场人员须自备办公桌、电脑、扫描设备及办公用品，遇节假日或周末须配合采购人完成相关扫描工作事宜，遵守医院上班时间，配合现场实时处理补/换单。

（3）技术升级

①服务期内，投标人须提供系统所有最新版本的免费升级,保证系统的稳定性，优化各服务终端使用场景所有软件维护服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

②服务期外服务要求：服务期过后，若采购人使用科室发现之前扫描病历有问题的，投标人应协助使用人员进行解决。

（4）培训

投标人提供完整的技术文档（含纸质及电子文档），包括系统软件安装文件、操作和维护手册，并对采购人使用该软件的相关人员进行使用方面的免费培训，保证项目终止前，采购人的相关人员熟练正常操作、使用系统等。

（三）实施时间、地点及验收标准

1.实施时间：合同签订后7个工作日内提供入场服务。

2.实施地点：采购人指定地点

3.验收标准

（1）上线试运行

当满足以下条件时，采购人才向投标人签发上线试运行合格通知书：

①投标人在接到成交通知后3个工作日内，向采购人提供系统部署需求；

②投标人应在合同签订后，须入场开展需求调研，根据科室需求，形成需求调研报告和项目实施方案，经采购人审批后，正式入场实施，进行系统部署、调试，并达到响应文件所应答状态；

③投标人按照采购合同中规定的技术要求完成系统的安装调试工作，经采购人使用部门测试合格，使用培训完毕后。开始正常试运行，签署上线试运行确认单。

（2）试运行验收

①正常试运行1个月后，投标人向采购人提出试运行验收申请，经采购人使用科室考评验收合格后，向投标人签发试运行验收报告，并正式进入服务期，再按照季度进行考评验收；

②投标人在试运行验收前，应提供系统安装部署和操作说明；

③投标人提供的系统未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失；采购人发现所提供的系统与招标文件要求内容（包括功能模块、技术参数等）不相符，采购人可无条件退货并追究投标人违约责任。

（3）季度验收标准

①投标人协助采购人随机抽查一定数量的病案图像和纸质病案，比例为数字化病案图像总数的3%，前、中、后随机抽查，并与纸质病案对照核对数量及质量。验收时投标人向采购人提供已经实施内容的验收单、验收申请、制作的病案数据库信息、病案图像库信息（磁盘柜或硬盘或其他方式）。验收时采购人检查出来不合格的病案图像投标人免费重拍。采购人若自行选择以抽检的方式验收，抽验结果适用于全部申请验收病案。验收（包括视同验收）通过后视为数据已移交采购人保管。

②数字化验收标准：

A.数字化病案图像是否与纸质病案完全一致；

B.数字化病案图像格式和清晰度是否符合要求，具体以技术参数中要求为准；

C.数字化病案的文件夹命名是否合乎标准，是否已分段；

D.差错率：依据“纸质档案数字化技术标准（中华人民共和国档案行业标准DA/T31-2017）”12.3之规定，能够采用计算机自动检验的项目应采用计算机自动检验的方式进行100%检验，检验合格率应为100%。对于无法用计算机自动检验的项目，可根据情况以件或卷为单位采用抽检的方式进行人工检验。抽检比率不得低于5%，抽检合格率应不低于95%。因院方原因造成的病案质量问题（例如：整本已拍摄完后，再补充页，翻拍时此页不存在，原始病案的残缺，原始病案因打印质量较淡产生的病案翻拍不清等）与中标供应商拍摄质量无关，视为验收通过；

E.首页信息的主要数据项，包括住院号、患者姓名、性别、年龄、出生日期、入院日期、出院日期、出院诊断（包括主要诊断名称与编码和其他诊断名称与编码）、手术操作信息（包括手术日期、手术操作编码、手术操作名称、主刀医师、麻醉方式、麻醉医师等）等信息的差错率不得超过3‰。

（四）付款方式

按投标人实际制作病案数量（页）* 翻拍单价进行据实结算；服务期内按季度进行验收，验收考评合格后，支付相应款项；试运行期间翻拍数量与第一季度验收合格翻拍数量合并结算（如试运行验收不合格，期间产生的费用由投标人自行承担）。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照；

（三）推荐产品基本情况

1.报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # 6 | …… |  |  |  |
| # 7 | 合计 |  |  |  |

2.同类采购项目历史成交信息不少于3个（提供合同、中标通知书、中标公告截图等），如果有。

（四）服务需求规格响应表：

服务需求规格响应表

| # 序号 | # 服务需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 | # 其他 |  |

注：潜在供应商须按“四、服务需求规格”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表：

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 其他 |  |

注：潜在供应商须按“五、商务要求”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

（六）服务/商务需求优化建议

七、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2026年4月3日

（三）推介书上传截止时间：2026年4月9日9:00

（四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：黄老师        联系电话：023-62490347.

联系人：汪老师        联系电话：023-62896015.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

2026年4月3日